แนวทางปฏิบัติโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

ผลผลิต		โครงการป้องกันรักษาป่า พัฒนา และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

กิจกรรมหลัก	ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร

กิจกรรม		โครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

1. หลักการและเหตุผล

รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล ความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566-2580) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน กำหนดสัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุกประเภทต่อพื้นที่ทั้งประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 แบ่งเป็น พื้นที่สีเขียวพื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ ร้อยละ 35 พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ ร้อยละ 15 และพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท รวมทั้งป่าในเมืองและชุมชนเพื่อการเรียนรู้พักผ่อนหย่อนใจ ร้อยละ 5 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ กำหนดให้มีการส่งเสริมการปลูกป่าและไม้เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากป่าปลูกแบบครบวงจร และนโยบายป่าไม้แห่งชาติ ด้านการใช้ประโยชน์ผลิตผลและการบริการจากป่าไม้และอุตสาหกรรมป่าไม้ กำหนดให้มีการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจทั้งในที่ดินของรัฐที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ และในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่มิใช่ของรัฐให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไม้ และตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์ทุกภาคส่วน รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ใช้ผลิตผลจากป่าไม้ครบวงจรในทุกระดับ และพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานทรัพยากรป่าไม้อย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม

กรมป่าไม้ เป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ สนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์ ตอบสนองความต้องการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวบรรลุผลสำเร็จ จึงต้องเร่งรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะไม้รอบตัดฟันยาว เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไม้ของประเทศ เพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ รักษาสมดุลของระบบนิเวศ และบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ปลูก และสนับสนุนการออมในรูปแบบการปลูกต้นไม้ที่สร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคต รวมถึงใช้เป็นทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักค้ำประกันกับสถาบันการเงินได้ ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาที่สำคัญที่สร้างความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศ

ในการนี้ กรมป่าไม้ โดยสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกไม้เศรษฐกิจที่เป็นไม้รอบตัดฟันยาว
เพิ่มมากขึ้น โดยภาครัฐสนับสนุนกล้าไม้ และค่าใช้จ่ายบางส่วนในการเตรียมพื้นที่ การปลูก และการบำรุงดูแลรักษา ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ต้นไม้สามารถเติบโตและมีกำลังผลิตที่เหมาะสม สามารถอำนวยประโยชน์ในการใช้สอยและให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในอนาคตต่อไป

2. วัตถุประสงค์ ...

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเพิ่มผลผลิตไม้รอบตัดฟันยาวให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไม้ และตอบสนองต่อการใช้ประโยชน์ของทุกภาคส่วน

2.2 เพื่อสนับสนุนประชาชนให้มีการปลูกสวนป่าเป็นอาชีพที่มั่นคง

2.3 เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจของประเทศ

2.4 เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ และบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2.5 เพื่อสนับสนุนการออมในรูปแบบการปลูกต้นไม้ที่สร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคต หรือการปลูกต้นไม้เป็นบำนาญ รวมถึงใช้เป็นทรัพย์สินที่นำมาเป็นหลักค้ำประกันกับสถาบันการเงินได้

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

จำนวนพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ 9,600 ไร่

4. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

4.1 เป็นบุคคลธรรมดา บรรลุนิติภาวะ

4.2 มีสัญชาติไทย

4.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4.4 เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือเป็นผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ทั้งนี้ กรณีที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามกฎหมาย ที่มีผู้ถือสิทธิ์มากกว่า 1 คน ให้เข้าร่วมโครงการได้เพียง 1 คน โดยต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ถือสิทธิ์ร่วมทั้งหมด

5. หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ

5.1 ที่ดินที่เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน หรือที่ดินที่รัฐอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังต่อไปนี้

5.1.1 ที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน โฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง ตราจองที่ตราว่า “ได้ทำประโยชน์แล้ว” หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3, น.ส.3 ก. และ น.ส.3 ข.) แบบหมายเลข 3 (ที่ออกภายหลังประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ) ใบจอง (น.ส.2 และ น.ส.2 ก) แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. 1)

กรณีที่ดินที่มีโฉนดที่ดินและหนังสือรับรองการทำประโยชน์ หากผู้เข้าร่วมโครงการไม่ใช่เจ้าของที่ดิน จะต้องมีหลักฐานการเช่า หรือการเช่าซื้อ อย่างน้อยเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้เข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดินให้นำที่ดินดังกล่าวเข้าร่วมโครงการได้

5.1.2 ที่ดินที่มีหนังสือแสดงการทำประโยชน์ในเขตนิคมสร้างตนเอง (น.ค.3) หรือหนังสือแสดงการทำประโยชน์ในเขตนิคมสหกรณ์ (กสน.5) ตามกฎหมายว่าด้วยจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ

5.1.3 ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีหลักฐานการอนุญาต (ส.ป.ก.4-01, ส.ป.ก.4-01ก, ส.ป.ก.4-01ข, ส.ป.ก.4-01ค, ส.ป.ก.4-01ช) โฉนดเพื่อการเกษตร หลักฐานการเช่า (ส.ป.ก.4-14ก) หลักฐานเช่าซื้อ (ส.ป.ก.4-18ข) หรือที่ดินดังกล่าวที่มีหลักฐาน
การโอนหรือการตกทอดทางมรดก

5.1.4 …

5.1.4 ที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตให้ทำประโยชน์และอยู่อาศัยภายในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ (สทก.1ก, สทก.2ก) หรือหนังสืออนุญาตให้ทำการปลูกป่าหรือไม้ยืนต้นภายในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ (สทก.1ข) หรือหนังสืออนุญาตให้ปลูกสร้างสวนป่าหรือไม้ยืนต้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ป.ส.31)

5.1.5 ที่ดินตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้คณะกรรมการ
นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติลุ่มน้ำชั้น 3, 4 และ 5 ก่อนมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 (กลุ่มที่ 1) ที่มีสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบาย
รัฐบาลในลักษณะแปลงรวม หรือมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อราษฎรที่คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด 
(คทช. จังหวัด) มีมติเห็นชอบและรับรองรายชื่อให้เป็นผู้ได้รับการจัดที่ดินทำกิน

5.1.6 ที่ดินที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ให้ทำสวนป่า

5.2 ที่ดินที่จะขอเข้าร่วมโครงการ ต้องมีเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ ขึ้นไป แต่รวมกันทุกท้องที่/จังหวัดแล้ว ไม่เกิน 50 ไร่ต่อราย

5.3 ที่ดินส่วนที่เข้าร่วมโครงการ หากเคยได้รับการสนับสนุนตามโครงการอื่นๆ ของกรมป่าไม้ 
ต้องสิ้นสุดการสนับสนุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการ

5.4 การปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ ต้องปลูกจำนวน 100 ต้น/ไร่ โดยให้ดำเนินการปลูกในลักษณะต่อเนื่องเป็นแปลงในลำดับแรก หากไม่สามารถปลูกเป็นแปลงได้ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาแนะนำ
ให้ตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ และคำนึงถึงความเหมาะสมของสภาพพื้นที่รวมถึงให้เป็นไปตามหลักวิชาการ โดยใช้เกณฑ์การนับต้นไม้ที่ปลูกให้ครบ 100 ต้น คิดเป็น 1 ไร่ และต้องปลูกต้นไม้ตามบัญชีรายชื่อพรรณไม้โครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนท้ายแนวทางปฏิบัตินี้ ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมโครงการประสงค์จะปลูกไม้ชนิดอื่นที่ไม่ได้อยู่ในบัญชี ให้รายงานกรมป่าไม้เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่อนดำเนินการ

6. กิจกรรมและแนวทางปฏิบัติ

6.1 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรม

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมด้านป่าไม้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แล้วรายงานให้กรมป่าไม้ทราบ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2568

6.2 การประชาสัมพันธ์และรับเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ

ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายรับทราบและเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ รวมถึงหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการอย่างชัดเจน และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

6.2.1 การสนับสนุนจากภาครัฐ

(1) กล้าไม้ ไร่ละ 100 ต้น เป็นชนิดไม้รอบตัดฟันยาวตามบัญชีรายชื่อพรรณไม้โครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนท้ายแนวทางปฏิบัตินี้

(2) เงินทุน ไร่ละ 6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูก
และบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ให้แก่เกษตรกร โดยแบ่งจ่าย 5 ปี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(ก) ปีที่ 1 จ่ายไร่ละ 1,600 บาท (หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยปลูก 100 ต้น/ไร่ และเมื่อสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ตรวจสอบผลการปลูกต้นไม้ตามโครงการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ต้องมีจำนวนต้นไม้ที่ปลูกอัตราการรอดตายเฉลี่ยร้อยละ 90 ขึ้นไปของจำนวนต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ

(2) ปีที่ …

(ข) ปีที่ 2 จ่ายไร่ละ 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) เมื่อสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ตรวจสอบผลการบำรุงรักษาต้นไม้ปีที่ 2 และมีจำนวนต้นไม้ที่ปลูกอัตราการรอดตายเฉลี่ย
ร้อยละ 90 ของจำนวนต้นไม้ทีปลูกในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ

(ค) ปีที่ 3 จ่ายไร่ละ 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) เมื่อสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ตรวจสอบผลการบำรุงรักษาต้นไม้ปีที่ 3 และมีจำนวนต้นไม้ที่ปลูกอัตราการรอดตายเฉลี่ย
ร้อยละ 90 ของจำนวนต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ

(ง) ปีที่ 4 จ่ายไร่ละ 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) เมื่อสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ตรวจสอบผลการบำรุงรักษาต้นไม้ปีที่ 4 และมีจำนวนต้นไม้ที่ปลูกอัตราการรอดตายเฉลี่ย
ร้อยละ 85 ของจำนวนต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ

(จ) ปีที่ 5 จ่ายไร่ละ 1,300 บาท (หนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) เมื่อสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ตรวจสอบผลการบำรุงรักษาต้นไม้ปีที่ 5 และมีจำนวนต้นไม้ที่ปลูกอัตราการรอดตายเฉลี่ย
ร้อยละ 80 ของจำนวนต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ

6.2.2 การจัดเตรียมกล้าไม้

(1) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ พิจารณาดำเนินการจัดเตรียมกล้าไม้ตามระเบียบการใช้จ่ายงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามจำนวนที่ปรากฏในแผนปฏิบัติงานในอัตรา 100 ต้น/ไร่โดยชนิดไม้ให้พิจารณาจากบัญชีรายชื่อพรรณไม้โครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกและตรงตามความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมนัดหมายรับกล้าไม้ปลูกทัน
ตามฤดูกาล

(2) จัดทำพิกัดสถานที่เพาะชำกล้าไม้หรือที่พักกล้าไม้เพื่อการติดตามและประเมินผล และรายงานให้กรมป่าไม้ทราบ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2568

(3) ให้จัดทำรายงานผลการจัดเตรียมกล้าไม้ และการแจกจ่ายกล้าไม้ให้ผู้ร่วมโครงการ แล้วรายงานให้กรมป่าไม้ทราบ ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป

6.2.3 การเข้าร่วมโครงการ

(1) ผู้มีกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือผู้มีสิทธิใช้ประโยชน์ที่ดินตามข้อ 5.1 มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ให้ยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ พร้อมด้วยหลักฐานที่กำหนดตามแบบ สม.1

(2) เมื่อได้รับคำขอเข้าร่วมโครงการแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบความถูกต้อง
และครบถ้วนของคำขอ และเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ แล้วลงทะเบียนรับคำขอตามแบบ สม.2 โดยให้เรียงลำดับก่อนหลังตามวันและเวลาที่รับเอกสารไว้เป็นหลักฐาน

กรณีคำขอเข้าร่วมโครงการหรือเอกสารหรือหลักฐานไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน 
ให้แจ้งผู้ยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอ หรือจัดส่งเอกสารหรือหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลา
ที่กำหนด หากผู้ยื่นคำขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำขอให้ถูกต้องและครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคำขอเข้าร่วมโครงการเป็นอันยกเลิก แล้วแจ้งให้ผู้ขอทราบ

(3) ในกรณีที่คำขอเข้าร่วมโครงการและเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว ให้เจ้าหน้าที่แจ้งวันและเวลาเป็นหนังสือแก่ผู้ยื่นคำขอ เพื่อทำการตรวจสอบว่า
สถานที่ตั้ง ขนาด และสภาพความเหมาะสมของที่ดินดังกล่าวตรงกับที่ระบุในคำขอหรือไม่ แล้วให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบพร้อมความเห็นตามแบบ สม.3 ต่อผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้

(4) เมื่อ ...

(4) เมื่อได้รับรายงานผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่แล้ว ให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้พิจารณาและแจ้งการสั่งรับหรือไม่รับเข้าร่วมโครงการ ให้ผู้ยื่นคำเข้าร่วมโครงการทราบภายใน 45 วัน นับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับคำขอ

กรณีสั่งรับเข้าร่วมโครงการ ให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
ออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแบบ สม.4 มอบให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

กรณีสั่งไม่รับเข้าร่วมโครงการ ให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แจ้ง
เป็นหนังสือ พร้อมเหตุผลการสั่งไม่รับเข้าร่วมโครงการให้ผู้ยื่นคำขอทราบ

การแจ้งรับหรือไม่รับเข้าร่วมโครงการดังกล่าวข้างต้น ให้ผู้ยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการ
ลงนามรับทราบต่อท้ายสำเนาคู่ฉบับหนังสือ หรือจัดส่งให้ผู้ยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ

(5) ให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ สรุปผลการออกหนังสือรับรองขึ้นทะเบียน
การเข้าร่วมโครงการ ตามแบบ สม.5 รายงานให้กรมป่าไม้ทราบ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน และหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมโครงการให้แจ้งกรมป่าไม้ทราบด้วย

6.2.4 ขั้นตอนการส่งเสริมและสนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการ

(1) เมื่อผู้เข้าร่วมโครงการได้รับหนังสือรับรองขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 
ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการติดตามให้คำแนะนำทางวิชาการและกำกับให้ผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินการ
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตลอดจนดำเนินการรับรองการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เพื่อเบิกจ่ายเงินสนับสนุน
แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ รวมถึงให้คำปรึกษาด้านตลาดไม้และการสร้างเครือข่ายผู้ปลูกสวนป่าในอนาคต ทั้งนี้ 
ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการบันทึกค่าพิกัดแปลงปลูกของผู้เข้าร่วมโครงการ ในกรณีที่ปลูกเป็นแปลงให้บันทึกค่าพิกัดมุมแปลงทุกมุมให้ครบถ้วน ในกรณีที่ปลูกไม่เป็นแปลงให้บันทึกค่าพิกัดบริเวณจุดกึ่งกลางพื้นที่ปลูก

(2) เมื่อผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินการปลูกหรือบำรุงรักษาต้นไม้ตามหลักเกณฑ์
ที่กำหนดแล้ว ให้จัดทำป้ายประจำแปลงปลูกป่า ตามรูปแบบที่กรมป่าไม้กำหนด (ตามเงื่อนไขแนบท้ายหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการ) และแจ้งผลการดำเนินงานปลูกหรือบำรุงรักษาต้นไม้ตามแบบ สม.6 ต่อผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้

(3) เมื่อได้รับแจ้งผลการดำเนินงานจากผู้เข้าร่วมโครงการแล้ว ให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ดำเนินการดังนี้

(ก)  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับรองผลการดำเนินงาน จำนวน 3 คน โดยมีข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานขึ้นไป อย่างน้อย 1 คน

(ข) ทำหนังสือเชิญผู้มีความรู้ความชำนาญด้านการปลูกป่าในท้องถิ่น เช่น เกษตรกร
ดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้นำชุมชน จำนวน 1 คน ร่วมตรวจสอบเพื่อรับรองผลการ
ดำเนินงานของผู้เข้าร่วมโครงการก็ได้

โดยให้เป็นไปตามระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2567

กรณีคณะกรรมการเห็นว่าการปลูกหรือบำรุงรักษาต้นไม้ตามโครงการไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่แสดงไว้ใน แบบ สม.4 และ สม.6 ให้แจ้งแก่ผู้เข้าร่วมโครงการทราบและแนะนำให้ปฏิบัติให้ถูกต้องพร้อมกับกำหนดวันที่จะออกไปตรวจสอบใหม่ด้วย หากเห็นว่าการปลูกหรือบำรุงรักษาต้นไม้ตามโครงการ

                                                                                                                       ถูกต้อง …

ถูกต้องครบถ้วนตามที่แสดงไว้ใน สม.4 และ สม.6 แล้ว ให้คณะกรรมการรับรองการปลูกหรือบำรุงรักษา
ตามแบบ สม.7 รายงานผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายเงินโครงการ แล้วจัดทำรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินโครงการ ตามแบบ สม.8 ให้กรมป่าไม้ทราบ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2568

6.2.5 การยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ

(1) กรณีผู้เข้าร่วมโครงการแจ้งขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง จำนวน 3 คน โดยเป็นข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงานขึ้นไป
อย่างน้อย 1 คน แล้วจัดทำรายงานเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อพิจารณาสั่งการ ดังนี้

(ก) หากมีเหตุผลอันสมควรหรือเป็นเพราะเหตุสุดวิสัย ให้สั่งยกเลิกโครงการ
ทั้งหมดหรือบางส่วน และบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนเพื่อเป็นหลักฐาน โดยผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องชดใช้ค่ากล้าไม้และคืนเงินสนับสนุนที่ได้รับไป

(ข) หากเหตุแห่งการขอยกเลิกโครงการ ไม่ได้เกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นการทำให้ราชการเสียหาย ให้สั่งยกเลิกการเข้าร่วมโครงการทั้งหมดหรือบางส่วน 
และบันทึกว่า “ยกเลิกโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร” ลงในทะเบียนเพื่อเป็นหลักฐาน และสั่งให้ผู้เข้าร่วมโครงการชดใช้ค่ากล้าไม้และคืนเงินสนับสนุนที่ได้รับไปทั้งหมดหรือในส่วนที่ยกเลิกโครงการ พร้อมอัตราดอกเบี้ยตามที่กฎหมายกำหนดแก่ทางราชการ นับแต่วันที่ผิดนัดเป็นต้นไป

หากผู้เข้าร่วมโครงการเสียชีวิต และได้แต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ไว้แล้ว แต่ผู้มีสิทธิ
รับผลประโยชน์ทุกลำดับนั้นสละสิทธิ ให้ถือว่าเป็นการยกเลิกโดยเหตุสุดวิสัยตาม (1) (ก) โดยไม่จำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงก็ได้

(2) กรณีผู้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถดำเนินการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ตามแนวทางปฏิบัติของโครงการที่กำหนดไว้ ให้สอบถามปัญหาอุปสรรคและให้เจ้าหน้าที่คำแนะนำการดำเนินงานแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ หากผู้เข้าร่วมโครงการประสงค์ยกเลิกโครงการ ให้แนะนำดำเนินการตาม (1)

ทั้งนี้ ให้รายงานผลการยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ ให้กรมป่าไม้ทราบด้วย

6.2.6 การเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนและเข้าร่วมโครงการ ให้กระทำได้ ดังนี้

(1) ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน

(ก) กรณีผู้เข้าร่วมโครงการเสียชีวิต และได้แต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ไว้แล้ว ให้ผู้รับผลประโยชน์ตามลำดับก่อนหลัง ได้รับสิทธิการรับเงินอุดหนุนและเข้าร่วมโครงการต่อเนื่องจนจบโครงการ ผู้รับผลประโยชน์ที่อยู่ในลำดับถัดลงไปไม่มีสิทธิได้รับสิทธิการรับเงินอุดหนุนและเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เว้นแต่ 
ผู้มีสิทธิรับผลประโยชน์ที่มีสิทธิได้รับผลประโยชน์จะสละสิทธินั้น ให้ผู้มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ถัดไปเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ ทั้งนี้ ผู้รับผลประโยชน์จะต้องเป็นทายาทโดยธรรมของผู้ที่เข้าร่วมโครงการนั้นด้วย และมิให้นำคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ ข้อ 4.4 มาใช้บังคับ

(ข) กรณีผู้เข้าร่วมโครงการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินให้แก่บุคคลอื่น หรือผู้มีสิทธิตามสัญญาเช่าหรือสัญญาเช่าซื้อในที่ดินที่เข้าร่วมโครงการถูกเลิกสัญญาเช่าหรือสัญญาเช่าซื้อ ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง หรือผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินที่ถูกเลิกสัญญาเช่าหรือสัญญาเช่าซื้อ ต้องเข้าร่วมโครงการต่อจากผู้เข้าร่วมโครงการเดิม

ให้ผู้รับ ...

ให้ผู้รับผลประโยชน์ตามข้อ (ก) และผู้รับโอน หรือผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินที่ถูกเลิกสัญญาเช่าหรือสัญญาเช่าซื้อตามข้อ (ข) แจ้งขอรับโอนสิทธิเงินอุดหนุนต่อผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ ภายใน 30 วัน นับแต่วันโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง หรือมีการบอกเลิกสัญญาเช่าหรือสัญญาเช่าซื้อ แล้วแต่กรณี หากไม่แจ้งภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้ไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นสิ้นสุดลง ทั้งนี้ กรณีการสิ้นสุดลงของหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากผู้รับโอน หรือผู้ถือกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิครอบครองที่ดินที่ถูกเลิกสัญญาเช่าหรือสัญญาเช่าซื้อไม่เข้าร่วมโครงการ ให้ถือว่าเป็นการยกเลิกโครงการโดยไม่ได้เกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามข้อ 6.2.5 (1) (ข) กับผู้เข้าร่วมโครงการที่โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินให้แก่บุคคลอื่น หรือผู้มีสิทธิตามสัญญาเช่า
หรือสัญญาเช่าซื้อในที่ดินที่เข้าร่วมโครงการนั้น

เมื่อได้รับอนุญาตให้รับโอนสิทธิเงินอุดหนุนแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึก
การเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมโครงการตามแนวทางปฏิบัติและแบบที่กรมป่าไม้กำหนดเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเงินและแจ้งให้ผู้ขอรับโอน และกรมป่าไม้ทราบด้วย ทั้งนี้ ผู้รับผลประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง (๑) (ก) และผู้รับโอนตามวรรคหนึ่ง (๑) (ข) ย่อมรับโอนไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้เข้าร่วมโครงการเดิมซึ่งมีต่อกรมป่าไม้นั้นด้วย

(2) ที่ดินที่รัฐอนุญาตให้ใช้ประโยชน์

กรณีที่ผู้เข้าร่วมโครงการเสียชีวิต และได้แต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ไว้แล้ว ให้ผู้รับผลประโยชน์ตามลำดับก่อนหลังตามที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้แต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ไว้ ได้รับสิทธิการรับเงินอุดหนุนและเข้าร่วมโครงการต่อเนื่องจนจบโครงการ ผู้รับผลประโยชน์ที่อยู่ในลำดับถัดลงไปไม่มีสิทธิได้รับสิทธิการรับเงินอุดหนุนและเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เว้นแต่ ผู้มีสิทธิจะสละสิทธินั้น ทั้งนี้ ผู้รับผลประโยชน์จะต้องเป็นทายาทโดยธรรมของผู้ที่เข้าร่วมโครงการนั้นด้วย และมิให้นำคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ ข้อ 4.4 
มาใช้บังคับ

ผู้รับผลประโยชน์ที่ประสงค์จะรับโอนสิทธิเงินอุดหนุน และเข้าร่วมโครงการ
ต่อจากผู้เข้าร่วมโครงการเดิม ให้แจ้งขอรับโอนสิทธิเงินอุดหนุนต่อผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้

เมื่อได้รับอนุญาตให้รับโอนสิทธิเงินอุดหนุนแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึก
การเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมโครงการตามแนวทางปฏิบัติและแบบที่กรมป่าไม้กำหนดเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน และแจ้งให้ผู้ขอรับโอน พร้อมทั้งกรมป่าไม้ทราบ ทั้งนี้ ผู้รับผลประโยชน์ย่อมรับโอนไป
ทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้เข้าร่วมโครงการเดิมซึ่งมีต่อกรมป่าไม้นั้นด้วย

ทั้งนี้ ให้รายงานผลการเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนและเข้าร่วมโครงการ 
ให้กรมป่าไม้ทราบด้วย

6.2.7 วิธีการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการ

ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
งบเงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2567

6.2.8 สำรวจข้อมูลความต้องการของผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการส่งเสริม แล้วรายงานให้กรมป่าไม้ทราบ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2568

6.3 การ …

6.3 การติดตามและประเมินผล

6.3.1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางแก้ไขเสนอกรมป่าไม้

6.3.2 สำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

6.4 การรายงานผลการปฏิบัติงาน

6.4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (แบบ สสม.1-3) ภายใน
วันที่ 3 ของเดือนถัดไป

6.4.2 รายงานผลการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมโครงการและแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ภายในวันที่ 31 มกราคม 2568

6.4.3 รายงานผลการจัดทำพิกัดสถานที่เพาะชำกล้าไม้ หรือที่พักกล้าไม้ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2568

6.4.4 รายงานผลการจัดทำบัญชีกล้าไม้ และทะเบียนจ่ายกล้าไม้ ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป

6.4.5 รายงานสรุปผลการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ตามแบบ สม.5 ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน

6.4.6 รายงานสรุปผลการให้คำแนะนำทางวิชาการ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2568

6.4.7 รายงานสรุปผลการสำรวจความต้องการของผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2568

6.4.8 นำเข้าข้อมูลผลการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจในระบบสารสนเทศกรมป่าไม้ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2568

6.4.9 รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกร และสรุปการติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ภายในวันที่ 30 กันยายน 2568

6.4.10 รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ตามแบบ 
สม.8 ภายในวันที่ 30 กันยายน 2568

6.4.11 รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในรูปแบบเล่มรายงาน ภายใน 15 วัน หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ พร้อมไฟล์ดิจิตัล ในรูปแบบ QR Code