เอกสารแนบ 2 (แผนฯ ระดับภาค)

แบบรายงานโครงการสำคัญตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เขตตรวจราชการที่ 15 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน) เขตตรวจราชการที่ 16 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)

เขตตรวจราชการที่ 17 (ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์) เขตตรวจราชการที่ 18 (กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี)

หน่วยงานระดับกรม:	กรมป่าไม้          หน่วยปฏิบัติส่วนกลางหน่วยปฏิบัติในพื้นที่  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1-4 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขา แม่ฮ่องสอน

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 4 สาขานครสวรรค์ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก

1. รายละเอียดโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟื้นฟูต้นน้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์จัดระบบบริการจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน

แนวทางที่ 1.1.6 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ | ผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ (โดยสรุป) | ประเด็นปัญหา(ระบุรายจังหวัด) | กลไกการแก้ไขปัญหาแบบ บูรณาการในพื้นที่ |  | ความต้องการขอรับการสนับสนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |
| โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ 1. กิจกรรมหลักฟื้นฟูและป้องกันทรัพยากรป่าไม้ภาคเหนือ 1.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า 1) วัตถุประสงค์ : 1.1) เพื่อจัดเตรียมพนักงานดับไฟป่าไว้ประจำหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าให้มีความรู้ความเข้าใจด้านทฤษฎี และวิชาการด้านไฟป่าควบคู่ไปกับการฝึกทักษะการปฏิบัติงานส่งเสริมการควบคุมไฟป่า เพื่อสนับสนุนหน่วยงานและชุมชนในการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 1.2) เพื่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าในการเตรียมความพร้อมการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ร่วมกัน 1.3) เพื่อจัดฝึกอบรมราษฎรในพื้นที่ให้มีความรู้ด้านทฤษฎี และวิชาการด้านไฟป่าควบคู่ไปกับการฝึกทักษะการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า ซึ่งเป็นการสร้างทักษะให้กับราษฎรในพื้นที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติการดับไฟป่าด้วยตนเอง รวมทั้งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2) เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : 2.1) จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมใน การป้องกันและควบคุมไฟป่า 330 เครือข่าย 2.2) เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3) งบประมาณ : 29,870,400 บาท 4) แนวทางการดำเนินงาน : 4.1) จ้างเหมาพนักงานดับไฟป่า สนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่า 4.2) จัดฝึกอบรมการป้องกันและควบคุมไฟป่าให้แก่หน่วยงานต่างๆ 4.3) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า 4.4) ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและควบคุมไฟป่าร่วมกัน 5) พื้นที่ดำเนินการ: 5.1) พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ในความรับผิดชอบของ 8 สำนัก ได้แก่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 – 4 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 สาขาแพร่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ และสำนัก จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก | - เกิดการเตรียมความพร้อมพนักงานดับไฟป่าไว้ประจำหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าให้มีความรู้ความเข้าใจด้านทฤษฎี และวิชาการด้านไฟป่าควบคู่ไปกับการฝึกทักษะการปฏิบัติงานส่งเสริมการควบคุม ไฟป่า เพื่อสนับสนุนหน่วยงานและชุมชนในการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ - เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าในการเตรียมความพร้อมการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ร่วมกัน - หน่วยงานและราษฎรในพื้นที่ความรู้ด้านทฤษฎี และวิชาการด้านไฟป่าควบคู่ไปกับการฝึกทักษะการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า ให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติการดับไฟป่าด้วยตนเอง รวมทั้งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - เกิดการแก้ไขปัญหา หมอกควันที่มีปริมาณ ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM 10) ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่ให้เกินเกณฑ์มาตรฐาน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจและคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ |  |  |  |  |  |

2. ผู้รับผิดชอบรายงาน

ชื่อ-สกุล : :                  	 ตำแหน่ง	                	กลุ่ม/ส่วน/

โทรศัพท์ :                  	โทรสาร :              	มือถือ	     	E-mail :

| รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ | ผลความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ (โดยสรุป) | ประเด็นปัญหา(ระบุรายจังหวัด) | กลไกการแก้ไขปัญหาแบบ บูรณาการในพื้นที่ |  | ความต้องการขอรับการสนับสนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |
| โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ 1. กิจกรรมหลักฟื้นฟูและป้องกันทรัพยากรป่าไม้ภาคเหนือ 1.2 กิจกรรมจัดทำแผนการป้องกันรักษาป่าร่วมกับชุมชนภาคเหนือ 1) วัตถุประสงค์ : 1.1) เพื่อหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ โดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ทุกภาคส่วน รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันรักษาป่า ไม่ให้พื้นที่ป่าไม้ลดลง 1.2) เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่า 1.3) เพื่อขับเคลื่อนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และชุมชนให้เข้มแข็ง 2) เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : พื้นที่ที่จัดทำแผนการป้องกันรักษาป่าร่วมกับชุมชน 25 แห่ง 3) งบประมาณ : 13,717,200 บาท 4) แนวทางการดำเนินงาน : 4.1) ประชุมชี้แจงแผนการทำงานเบื้องต้น 4.2) รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผน 4.3) ประชุม/สัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.4) ยกร่างแผนป้องกันรักษาป่าร่วมกับชุมชน 4.5) ประชาพิจารณ์ต่อสาธารณะ 5) พื้นที่ดำเนินการ: สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 – 4 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 สาขาแพร่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ และสำนัก จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก | 1. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของประเทศไม่ถูกบุกรุกเพิ่มขึ้น 2. มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันรักษาป่าสงวนเพิ่มขึ้น 3. สามารถหยุดยั้งการทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ป่าชุมชน 4. ชุมชนมีความรู้มากขึ้นใน การป้องกันรักษาป่าอย่างถูกต้อง |  |  |  |  |  |

2. ผู้รับผิดชอบรายงาน

ชื่อ-สกุล : :                  	 ตำแหน่ง	                	กลุ่ม/ส่วน/

โทรศัพท์ :                  	โทรสาร :              	มือถือ	     	E-mail :

| รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ | ผลความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ (โดยสรุป) | ประเด็นปัญหา(ระบุรายจังหวัด) | กลไกการแก้ไขปัญหาแบบ บูรณาการในพื้นที่ |  | ความต้องการขอรับการสนับสนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |
| โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ 1. กิจกรรมหลักฟื้นฟูและป้องกันทรัพยากรป่าไม้ภาคเหนือ 1.3 กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น 1) วัตถุประสงค์ : 1.1) ป้องกันรักษาพื้นที่ป่า ในพื้นที่รอบฐานปฏิบัติการฟื้นฟูป่า 16 จังหวัดภาคเหนือ 1.2) เพิ่มพื้นที่ป่า/พื้นที่สีเขียว ในพื้นที่รอบฐานปฏิบัติการฟื้นฟูป่า 16 จังหวัดภาคเหนือ พื้นที่ป่าต้นน้ำได้รับการฟื้นฟูไม่น้อยกว่า 45,600 ไร่ 1.3) เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริ มาใช้ในการป้องกันรักษาป่า เกิด ความสมดุล ยั่งยืน 1.4) เพื่อสร้างงานและกระจายรายได้ลงสู่ท้องถิ่น 2) เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ 45,600 ไร่ 3) งบประมาณ : 247,233,700 บาท 4) แนวทางการดำเนินงาน : - 4.1) กิจกรรมปลูกป่า 4.2) กิจกรรมครูป่าไม้ด้านการฟื้นฟูป่า 4.3) กิจกรรมเครือข่ายชุมชนฟื้นฟูป่า 4.4) สวนป่าเพื่อการเรียนรู้และนันทนาการ 4.5) กิจกรรมปลูกป่าขั้นบันได (วนประชารัฐ) 5) พื้นที่ดำเนินการ: สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 – 4 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก | 1. เพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม ที่ถูกบุกรุกให้กลับคืนความสมบูรณ์ 2. เพื่อเป็นการป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าแปลงเดิมซ้ำอีก 3. เพื่อสร้างงานและกระจายรายได้ลงสู่ท้องถิ่น 4. เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ รักษาสมดุลนิเวศป่าไม้ 5. ลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์สินจากปัญหาน้ำท่วม และ ภัยแล้ง | _ | - |  |  |  |

2. ผู้รับผิดชอบรายงาน

ชื่อ-สกุล : :                  	 ตำแหน่ง	                	กลุ่ม/ส่วน/

โทรศัพท์ :                  	โทรสาร :              	มือถือ	     	E-mail :

| รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ | ผลความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ (โดยสรุป) | ประเด็นปัญหา(ระบุ รายจังหวัด) | กลไกการแก้ไขปัญหาแบบ บูรณาการในพื้นที่ |  | ความต้องการขอรับการสนับสนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |
| โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ 1. กิจกรรมหลักฟื้นฟูและป้องกันทรัพยากรป่าไม้ภาคเหนือ 1.4 กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ 1) วัตถุประสงค์ : 1.1) เพื่อฟื้นฟูป่าตามแนวทางสร้างป่าสร้างรายได้ในพื้นที่ที่ราษฎรอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าไม้ 1.2) เพื่อให้ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้อย่างต่อเนื่องและสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน 1.3) เพื่อสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ 2) เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้รับการฟื้นฟูตามแนวทางสร้างป่าสร้างรายได้ 50,000 ไร่ 3) งบประมาณ : 275,000,000 บาท 4) แนวทางการดำเนินงาน : กิจกรรมสร้างป่าสร้างรายได้ 5) พื้นที่ดำเนินการ : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 – 4 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก | 1. พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูในรูปแบบสร้างป่าสร้างรายได้ 2. ราษฎรมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีรายได้ที่มั่นคง |  |  |  |  |  |

2. ผู้รับผิดชอบรายงาน

ชื่อ-สกุล : :                  	 ตำแหน่ง	                	กลุ่ม/ส่วน/

โทรศัพท์ :                  	โทรสาร :              	มือถือ	     	E-mail :

| รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ | ผลความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ (โดยสรุป) | ประเด็นปัญหา(ระบุ รายจังหวัด) | กลไกการแก้ไขปัญหาแบบ บูรณาการในพื้นที่ |  | ความต้องการขอรับการสนับสนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |
| โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ 2. กิจกรรมหลักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมภาคเหนือ 2.1 กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 1) วัตถุประสงค์ : 1.1) เพื่อส่งเสริมการจัดการป่าไม้โดยใช้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการควบคุม ดูแล รักษา หรือบำรุงป่า พัฒนาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ภายใต้หลักการความสมดุลและยั่งยืน 1.2) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาป่าไม้ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ภายใต้หลักการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งหวังให้ชุมชนมีความพร้อมและร่วมจัดการป่าไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1.3) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือของชุมชน องค์กรภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐให้มีบทบาทและความเข้มแข็งในการบริหารจัดการป่าอย่างต่อเนื่อง 2) เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ราษฎรในชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน 221 หมู่บ้าน 3) งบประมาณ : 29,946,000 บาท 4) แนวทางการดำเนินงาน : 4.1) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ 4.2) บริหารจัดการพื้นที่โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ 4.3) สร้างป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน 4.4) ประชุมเครือข่ายป่าชุมชนเพื่อพิทักษ์ป่าระดับจังหวัด 5) พื้นที่ดำเนินการ : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 – 4 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก | 1. เกิดการร่วมกันจัดการ ป่าไม้ โดยใช้ชุมชนมีส่วนร่วมในบริหารจัดการ ควบคุม ดูแล รักษา หรือบำรุงป่า พัฒนาสิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ภายใต้กฎหมายและหลักการความยั่งยืน 2. เกิดการพัฒนาป่าไม้และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนควบคู่กันไป ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชนสงบสุขพร้อมด้วยความสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้และน้ำ 3. เกิดการบริหารจัดการป่าโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อเป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจ ต่อครัวเรือน รวมทั้งเป็น การปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น | _ | - |  |  |  |

2. ผู้รับผิดชอบรายงาน

ชื่อ-สกุล : :                  	 ตำแหน่ง	                	กลุ่ม/ส่วน/

โทรศัพท์ :                  	โทรสาร :              	มือถือ	     	E-mail :

| รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ | ผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ (โดยสรุป) | ประเด็นปัญหา(ระบุรายจังหวัด) | กลไกการแก้ไขปัญหาแบบ บูรณาการในพื้นที่ |  | ความต้องการขอรับการสนับสนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |
| โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ 2. กิจกรรมหลักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมภาคเหนือ 2.2 กิจกรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน 1.1) เพื่อน้อมนำ ขยายผล และเผยแพร่ “ศาสตร์พระราชา” เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ประจักษ์ในพระอัจฉริยภาพในการทรงงานเพื่อปวงพสกนิกรชาวไทย 1.2) เพื่อให้ชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่ป่าได้เกิดจิตสำนึกรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเอง และสามารถอยู่ร่วมกับป่าไม้อย่างเกื้อกูล และยั่งยืน 2) เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ราษฎรในพื้นที่ได้น้อมนำศาสตร์พระราชาให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน 50 แห่ง 3) งบประมาณ : 35,887,400 บาท 4) แนวทางการดำเนินงาน : 4.1) เพาะหญ้าแฝก 4.2) กิจกรรมอบรมศาสตร์พระราชา 4.3) กิจกรรมครูป่าไม้สืบสานแนวพระราชดำริ 4.4) กิจกรรมการรณรงค์ปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ 4.5) อำนวยการและประสานการดำเนินงานโครงการ 5) พื้นที่ดำเนินการ : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 – 4 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 สาขาแพร่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ และสำนัก จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก | 1. ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีความรู้ในเรื่อง “ศาสตร์พระราชา” และประจักษ์ใน พระอัจฉริยภาพ ในการทรงงานเพื่อปวงพสกนิกรชาวไทย 2. ชุมชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่ป่าเกิดจิตสำนึกรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเอง และสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลและยั่งยืน | _ | - |  |  |  |

2. ผู้รับผิดชอบรายงาน

ชื่อ-สกุล : :                  	 ตำแหน่ง	                	กลุ่ม/ส่วน/

โทรศัพท์ :                  	โทรสาร :              	มือถือ	     	E-mail :

| รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ | ผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ (โดยสรุป) | ประเด็นปัญหา(ระบุรายจังหวัด) | กลไกการแก้ไขปัญหาแบบ บูรณาการในพื้นที่ |  | ความต้องการขอรับการสนับสนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |
| โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ 2. กิจกรรมหลักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมภาคเหนือ 2.3 กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) 1) วัตถุประสงค์ : 1.1) เพื่อถ่ายทอดพระราชปณิธาน และความห่วงใยในพสกนิกร ปวงชนชาวไทย ทุกหมู่เหล่าของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 แก่ราษฎรในพื้นที่ให้มีความเข้าใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมกันดูแลรักษาป่าเพื่อถวายเป็นพระราชสักการะ 1.2) เพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมกันของราษฎรในพื้นที่ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับชุมชนใหญ่ให้เกิดความรักหวงแหน และความเป็นเจ้าของป่าด้วยกัน 1.3) เพื่อสร้างจิตสำนึกและอุดมการณ์ร่วมกันในการป้องกันรักษาป่าระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับราษฎรในพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม 1.4) เพื่อให้ราษฎรผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ต่อทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และวิธีการอนุรักษ์ตลอดจนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อขยายผลสู่ญาติพี่น้อง ในครอบครัวและชุมชนต่อไป 1.5) เพื่อจัดตั้งองค์กรราษฏรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ในชุมชนที่อยู่ในและรอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อเป็นเครือข่ายในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า และเพื่อดูแล ฟื้นฟูสภาพป่าในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน หรือในท้องถิ่นของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม 1.6) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร รสทป. ให้มี ความเข้มแข็งในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชน 1.7) เพื่อส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการป้องกันรักษาป่าขององค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ของกรมป่าไม้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล 1.8) เพื่อให้องค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) มีสมรรถภาพใน การเป็นเครือข่ายเผ้าระวัง ดูแล พื้นที่ป่า และเป็นตัวแทนเครือข่ายป่าไม้ในการพัฒนาและดำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 2) เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : จำนวนเครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสปท.) ที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้น 45 เครือข่าย 3) งบประมาณ : 2,250,000 บาท 4) แนวทางการดำเนินงาน : สนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสปท.) 5) พื้นที่ดำเนินการ : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 – 4 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 3 สาขาแพร่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ และสำนัก จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก | 1. ราษฎรในพื้นที่มีความเข้าใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และร่วมกันดูแลรักษาป่าเพื่อถวายเป็นพระราชสักการะ อย่างยั่งยืน 2. มีการจัดตั้งองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสปท.) ในชุมชน เพื่อเป็นเครือข่ายใน การป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรส่วนท้องถิ่น 3. ลดปัญหาการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าสามารถหยุดยั้ง การทำลายป่าและขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ 4. ประชาชนในพื้นที่เกิดจิตสำนึกมีความรักและหวงแหน ทรัพยากรป่าไม้ 5. เกิดทัศนคติที่ดี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของประชาชนในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ลดความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน 6. กรมป่าไม้มีเครือข่ายประชาชนในการร่วมกันป้องกันรักษาป่าครอบคลุมพื้นที่ป่าทั่วประเทศ 7. กรมป่าไม้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานจัดฝึกอบรม รสปท. ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และมีเครือข่ายองค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสปท.) ร่วมกันป้องกันรักษาป่า บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ใกล้เคียง ครอบคลุมทั่วประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 8. แนวทางการดำเนินงานขององค์กร รสทป. สอดคล้องกับกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน | _ | - |  |  |  |

2. ผู้รับผิดชอบรายงาน

ชื่อ-สกุล : :                  	 ตำแหน่ง	                	กลุ่ม/ส่วน/

โทรศัพท์ :                  	โทรสาร :              	มือถือ	     	E-mail :

| รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม | ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์ ของโครงการ | ผลความก้าวหน้า การดำเนินโครงการ (โดยสรุป) | ประเด็นปัญหา(ระบุ รายจังหวัด) | กลไกการแก้ไขปัญหาแบบ บูรณาการในพื้นที่ |  | ความต้องการขอรับการสนับสนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | แนวทางการแก้ไขปัญหา | หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |  |
| โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาคเหนือ 2. กิจกรรมหลักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมภาคเหนือ 2.4 กิจกรรมส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้สู่ประชารัฐ 1) วัตถุประสงค์ : 1.1) เพื่อให้ประชาชน ตลอดจนเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-มหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการที่ประชาชนสามารถผลิตกล้าไม้ได้เองและแจกจ่ายในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อนำไปปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน โดยรัฐเป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมตามความเหมาะสม 1.2) เพื่อเพิ่มศักยภาพและความรู้ความสามารถ ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการเพาะชำกล้าไม้ ตลอดจนวิชาการป่าไม้ด้านอื่นๆ 1.3) เพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายของประชาชน ตลอดจนเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ ในการร่วมมือเพื่อผลิตกล้าไม้และแจกจ่ายในพื้นที่เป้าหมายที่รกร้างว่างเปล่ากลับคืนสู่สภาพป่า และไม้ที่ได้สามารถเป็นไม้เงินออม/เงินมรดกต่อไปในอนาคตได้ 2) เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : 2.1) โครงการศูนย์พัฒนาอาชีพการเพาะชำกล้าไม้ ตัวชี้วัด : จำนวนรุ่นที่ผ่านการฝึกอบรม 4 รุ่น 2.2) โครงการครูกล้าไม้ ตัวชี้วัด : จำนวนสถานศึกษาที่จัดอบรม 6 รุ่น 3) งบประมาณ : 480,000 4) แนวทางการดำเนินงาน : 4.1) กิจกรรมฝึกอบรมภายใต้โครงการศูนย์พัฒนาอาชีพการเพาะชำกล้าไม้ (โรงเรียนกล้าไม้) 4.2) ดำเนินโครงการครูป่าไม้ 5) พื้นที่ดำเนินการ : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) | 1. ประชาชน ตลอดจนเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-มหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการที่ประชาชนสามารถผลิตกล้าไม้ได้เองและแจกจ่ายในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อนำไปปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน โดยรัฐเป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมตามความเหมาะสม 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพและความรู้ความสามารถ ทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติเกี่ยวกับการเพาะชำกล้าไม้ ตลอดจนวิชาการป่าไม้ด้านอื่นๆ เพื่อใช้ทักษะและองค์ความรู้ในการประกอบอาชีพการเพาะชำกล้าไม้ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการปลูกป่าของกรมป่าไม้ในเขตพื้นที่เป้าหมาย 3. เพื่อสร้างเครือข่ายของประชาชน ตลอดจนเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ ในการร่วมมือเพื่อผลิตกล้าไม้และแจกจ่ายในพื้นที่เป้าหมายที่รกร้างว่างเปล่ากลับคืนสู่สภาพป่า และไม้ที่ได้สามารถเป็นไม้เงินออม/เงินมรดกต่อไปในอนาคตได้ |  |  |  |  |  |

2. ผู้รับผิดชอบรายงาน

ชื่อ-สกุล : :                  	 ตำแหน่ง	                	กลุ่ม/ส่วน/

โทรศัพท์ :                  	โทรสาร :              	มือถือ	     	E-mail :

หมายเหตุ :  1.   ขอให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 – 4 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 นครสวรรค์ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก  ดำเนินการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มข้างต้นในหัวข้อ ดังนี้

  - รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ

  - รายงานประเด็นปัญหา

  - รายงานกลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการในพื้นที่

  - ความต้องการขอรับการสนับสนุน

- กรณีมีงบลงทุนที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างขอให้รายงานจำนวนเงิน และวันที่จะลงนามในสัญญาด้วย

- ขอให้ส่งให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ ทาง E-mail: rfd_me@hotmail.com โดยด่วน