แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัดสำคัญของกรมป่าไม้

(เฉพาะที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ)

ตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน

- แผน/ผลการดำเนินงาน

| ที่ | ตัวชี้วัด | แผนการดำเนินงาน |  | ผลการดำเนินงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เป้าหมาย (หน่วยนับ) | งบประมาณ (บาท) | ผลการดำเนินงาน (หน่วยนับ) | ผลการเบิกจ่าย (บาท) |
| ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (Function) |  |  |  |  |  |
| 1 | จำนวนเครือข่ายความร่วมมือ ในการควบคุมไฟป่ามีส่วนร่วม ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า | 150 เครือข่าย | 94,044,600 |  |  |
| 2 | เครือข่ายความร่วมมือในการควบคุม ไฟป่ามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 |  |  |  |

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

- กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) (ถ้ามี)

จำนวน ............................. บาท คิดเป็นร้อยละ.............. วันที่คาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จ..............................

เนื่องจาก.........................................................................................................................................................

- การติดตามผลการแก้ไขปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงาน (โปรดให้คำอธิบายเพิ่มเติม)

3.1	ปัญหาที่ 1:	สืบเนื่องจากการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยปฏิบัติในส่วนภูมิภาค ทำให้หน่วยปฏิบัติฯ ได้รับแผนงานและงบประมาณล่าช้า และทำให้การดำเนินงานตามแผนล่าช้าตามไปด้วย

	(1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก........................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ.........................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข.............................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข...............................................................................................

- (1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข.............................................................................................................

ผลการแก้ไข..................................................................................................................

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก...........................................................................................

3.2	ปัญหาที่ 2:	งบประมาณ (งบดำเนินงาน) ที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะค่าสาธารณูปโภค นอกจากนี้ ทำให้หน่วยปฏิบัติบางพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพนักงานดับไฟป่าได้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ

	(1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก........................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ.........................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข.............................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข...............................................................................................

- (1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข.............................................................................................................

ผลการแก้ไข..................................................................................................................

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก...........................................................................................

3.3	ปัญหาที่ 3:	หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าบางแห่งได้รับการจัดสรรยานพาหนะไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

	(1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก........................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ.........................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข.............................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข...............................................................................................

- (1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข.............................................................................................................

ผลการแก้ไข..................................................................................................................

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก...........................................................................................

3.4	ปัญหาที่ 4:	วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ รวมทั้งที่มีอยู่เดิม		มีสภาพเก่า อายุการใช้งานค่อนข้างมาก ไม่ทันสมัย ไม่คุ้มค่าต่อการซ่อมบำรุง อาทิ เครื่องหาพิกัด		ด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) คอมพิวเตอร์ สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

	(1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก........................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ.........................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข.............................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข...............................................................................................

- (1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข.............................................................................................................

ผลการแก้ไข..................................................................................................................

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก...........................................................................................

3.5	ปัญหาที่ 5:	เจ้าหน้าที่หน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าจำนวนมาก ขาดทักษะและความรู้ความชำนาญในภารกิจ			ด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ และด้านเทคนิคการทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ

	(1) สามารถดำเนินการแก้ไขได้

	(1.1)	ยังไม่ดำเนินการแก้ไข เนื่องจาก........................................................................................

แนวทางการแก้ไขที่ดำเนินการ.........................................................................................

	(1.2)	อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข

แนวทางการแก้ไข.............................................................................................................

ความก้าวหน้าของการแก้ไข...............................................................................................

- (1.3)	แก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

แนวทางการแก้ไข.............................................................................................................

ผลการแก้ไข..................................................................................................................

 (2) ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขได้ เนื่องจาก...........................................................................................

- ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติม (นอกเหนือจากปัญหาอุปสรรคตามข้อ 3 (ถ้ามี))

4.1	ปัญหาที่ 1:	.....................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไข:	.....................................................................................................................................

4.2	ปัญหาที่ 2:	................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไข:	...................................................................................................................................

4.3	ปัญหาที่ 2:	................................................................................................................................................

แนวทางการแก้ไข:	...................................................................................................................................

- ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)

5.1	...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

5.2	...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

5.3	...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

- เอกสารที่ขอความอนุเคราะห์ให้แนบเพิ่มเติม

6.1	กรณีการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี (กรณีก่อหนี้ผูกพัน) และ/หรือกรณีมีการขอปรับเป้าหมายใหม่ระหว่างปีงบประมาณ ขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน ได้โปรดสำเนาหนังสือแนบมาให้ครบถ้วน

6.2	กรณีที่ผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานได้โปรดชี้แจงเหตุผลประกอบ

6.3	สาเหตุการเกิดไฟป่าและหมอกควันที่พบจากการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกรายจังหวัด

6.4	สถิติการเกิดไฟป่าและหมอกควัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกรายจังหวัด

6.5	รายละเอียดผลการสำรวจการมีส่วนร่วมของเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่าในการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จำแนกรายจังหวัด

ผู้จัดทำรายงาน: ชื่อ-สกุล ............................................................. ตำแหน่ง...............................................................

ส่วน............................................... สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า โทรศัพท์.................................................

ผู้รับรองรายงาน	.........................................................

(......................................................)

ตำแหน่ง ......................................................................

วันที่..........เดือน..................................พ.ศ. 2562