การเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามตัวชี้วัดส่วนราชการ ตามเอกสารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ที่บรรจุในแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เขตตรวจราชการที่ 10 (บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี) เขตตรวจราชการที่ 11 (นครพนม มุกดาหาร สกลนคร)

เขตตรวจราชการที่ 12 (กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) เขตตรวจราชการที่ 13 (ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์)

เขตตรวจราชการที่ 14 (ยโสธร ศรีษะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี)

ตัวชี้วัดฯ : ด้านการสร้างการเติบโตบนสังคมสีเขียวและฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ

หน่วยงาน กรมป่าไม้  หน่วยปฏิบัติ : สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี

ตัวชี้วัดส่วนราชการ ตามเอกสารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ได้แก่

1. พื้นที่ป่าไม้ได้รับการรักษา   ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดฯ จำนวน        5,056,217.78        ไร่  งบประมาณ :      59.633       ล้านบาท

1.1 ตารางแผนปฏิบัติการ (ระบุโครงการ/กิจกรรม)

| โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบ | เป้าหมาย (ไร่) | งบประมาณ (ล้านบาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ไตรมาส 1 (ปี 61) |  |  | ไตรมาส 2 (ปี 62) |  |  | ไตรมาส 3 (ปี 62) |  |  | ไตรมาส 4 (ปี 62) |  |  |  |
|  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ภาพรวมทั้งประเทศ | กรมป่าไม้ | 39,794,750.73 | 334.2918 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ภาพรวมในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 - 14 |  | 5,056,217.78 | 59.633 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ | สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า | 5,056,217.78 | 59.633 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2  การถ่ายทอดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดฯ ในพื้นที่

| เป้าหมายในพื้นที่ |  |  | พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) | ประเภทป่า (ระบุประเภทและชื่อป่า) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| หน่วยปฏิบัติในพื้นที่/โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย (ไร่) | งบประมาณ (ล้านบาท) |  |  |
| 1.1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) | 1,903,580.24 | 21.4109 | จังหวัดอุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ |  |
| 1.2 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) | 567,807.99 | 5.6275 | จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด |  |
| 1.3 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) | 1,132,476.64 | 14.6184 | จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ |  |
| 1.4 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม | 707,798.56 | 5.3271 | จังหวัดนครพนม สกลนคร มุกดาหาร |  |
| 1.5 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี | 744,554.35 | 12.6491 | จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ |  |

1.3 วิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ในปี พ.ศ.2563 พร้อมแนวทางการป้องกัน

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.4 ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ถ้ามี)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.5 ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ

| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | สังกัด (ส่วน/ฝ่าย หรือ กอง/สำนัก) | โทรศัพท์/โทรสาร/โทรศัพท์เคลื่อนที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา | ผู้อำนวยการส่วนยุทธการด้านป้องกันรักษาป่า | ส่วนยุทธการด้านป้องกันรักษาป่า สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า | 02-5614292 ต่อ 5839 |

2. พื้นที่ป่าไม้ทวงคืนได้   ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดฯ จำนวน        7,960‬‬        ไร่  งบประมาณ :      1.6824       ล้านบาท

1.1 ตารางแผนปฏิบัติการ (ระบุโครงการ/กิจกรรม)

| โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบ | เป้าหมาย (ไร่) | งบประมาณ (ล้านบาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ไตรมาส 1 (ปี 61) |  |  | ไตรมาส 2 (ปี 62) |  |  | ไตรมาส 3 (ปี 62) |  |  | ไตรมาส 4 (ปี 62) |  |  |  |
|  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ภาพรวมทั้งประเทศ | กรมป่าไม้ | 90,000 | 32.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ภาพรวมในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 - 14 |  | 7,960‬‬ | 1.6824 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. กิจกรรมจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ | สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า | 7,960‬‬ | 1.6824 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2  การถ่ายทอดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดฯ ในพื้นที่

| เป้าหมายในพื้นที่ |  |  | พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) | ประเภทป่า (ระบุประเภทและชื่อป่า) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| หน่วยปฏิบัติในพื้นที่/โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย (ไร่) | งบประมาณ (ล้านบาท) |  |  |
| 1.1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) | 11,700 | 0.2804 | จังหวัดบึงกาฬ |  |
| 1.2 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) | 3,640‬ | 0.8412 | จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด |  |
| 1.4 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม | 1,010 | 0.2804 | จังหวัดสกลนคร |  |
| 1.5 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี | 3,310 | 0.2804 | จังหวัดยโสธร |  |

1.3 วิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ในปี พ.ศ.2563 พร้อมแนวทางการป้องกัน

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.4 ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ถ้ามี)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.5 ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ

| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | สังกัด (ส่วน/ฝ่าย หรือ กอง/สำนัก) | โทรศัพท์/โทรสาร/โทรศัพท์เคลื่อนที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา | ผู้อำนวยการส่วนยุทธการด้านป้องกันรักษาป่า | ส่วนยุทธการด้านป้องกันรักษาป่า สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า | 02-5614292 ต่อ 5839 |

3. พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น   ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดฯ จำนวน       3,150         ไร่  งบประมาณ :      17.277       ล้านบาท

1.1 ตารางแผนปฏิบัติการ (ระบุโครงการ/กิจกรรม)

| โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบ | เป้าหมาย (ไร่) | งบประมาณ (ล้านบาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ไตรมาส 1 (ปี 61) |  |  | ไตรมาส 2 (ปี 62) |  |  | ไตรมาส 3 (ปี 62) |  |  | ไตรมาส 4 (ปี 62) |  |  |  |
|  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ภาพรวมทั้งประเทศ | กรมป่าไม้ | 27,350 | 132.3550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ภาพรวมในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 - 14 |  | 3,150 | 17.277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ปลูกไม้ใช้สอย) | สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ | 150 | 0.777 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ | 3,000 | 16.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตาม มาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก | สำนักส่งเสริม การปลูกป่า | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ | สำนักส่งเสริม การปลูกป่า | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2  การถ่ายทอดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดฯ ในพื้นที่

| เป้าหมายในพื้นที่ |  |  | พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) | ประเภทป่า (ระบุประเภทและชื่อป่า) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| หน่วยปฏิบัติในพื้นที่/โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย (ไร่) | งบประมาณ (ล้านบาท) |  |  |
| 1.กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมปลูกป่าใช้สอย | 150 | 0.777 |  |  |
| 1.1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 (อุดรธานี) -โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าบริเวณสระเก็บน้ำทับกุงของสำนักสงฆ์ถ้ำเพียอินทร์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 50 | 0.259 | อุดรธานี |  |
| 1.2 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น) -โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและฟื้นฟูป่าบริเวณหนองเหมือดแอ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 50 | 0.259 | ขอนแก่น |  |
| 1.3 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 6 สาขานครพนม -โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในโรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร | 50 | 0.259 | สกลนคร |  |
| 2.กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จกรมพระเทพรัตนราชสุดาฯ | 3,000 | 16.500 |  |  |
| 2.1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) | 3,000 | 16.500 | เลย |  |
| 3.กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก | - | - |  |  |
| 4.กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ | - | - |  |  |

1.3 วิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ในปี พ.ศ.2563 พร้อมแนวทางการป้องกัน

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.4 ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ถ้ามี)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.5 ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ

| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | สังกัด (ส่วน/ฝ่าย หรือ กอง/สำนัก) | โทรศัพท์/โทรสาร/โทรศัพท์เคลื่อนที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. นายฉัตรชัย กาญจนะคช | นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ | ฝ่ายติดตามและประเมินผล ส่วนฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ | 0 2561 4292 – 3 ต่อ 5675 |
| 2. นางกำไร ประมาณ | นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ | ฝ่ายติดตามและประเมินผล ส่วนฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ | 0 2561 4292 – 3 ต่อ 5675 |
| 3. นายหงษ์พิจารณ์ บัวไข | นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ | ฝ่ายติดตามและประเมินผล ส่วนฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ | 0 2561 4292 – 3 ต่อ 5675 |
| 4. นางกาญจนา สงวนศิริธรรม | นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ | ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ส่วนฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ | 0 2561 4292 – 3 ต่อ 5674 |
| 5. นายณรงค์ ทองรักษ์ | นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ | ส่วนยุทธศาสตร์และแผนงานตามแนวพระราชดำริ | 0819053561 |

4. พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น   ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดฯ จำนวน        7,580        ไร่  งบประมาณ :      33.6618       ล้านบาท

1.1 ตารางแผนปฏิบัติการ (ระบุโครงการ/กิจกรรม)

| โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบ | เป้าหมาย (ไร่) | งบประมาณ (ล้านบาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ไตรมาส 1 (ปี 61) |  |  | ไตรมาส 2 (ปี 62) |  |  | ไตรมาส 3 (ปี 62) |  |  | ไตรมาส 4 (ปี 62) |  |  |  |
|  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ภาพรวมทั้งประเทศ | กรมป่าไม้ | 18,830 | 72.5944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ภาพรวมในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 - 14 |  | 7,580 | 33.6618 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 | สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ | 3,280 | 17.5748 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว | สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ | 4,300 | 16.0870 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2  การถ่ายทอดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดฯ ในพื้นที่

| เป้าหมายในพื้นที่ |  |  | พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) | ประเภทป่า (ระบุประเภทและชื่อป่า) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| หน่วยปฏิบัติในพื้นที่/โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย (ไร่) | งบประมาณ (ล้านบาท) |  |  |
| 1.กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 | 3,280 | 17.5748 |  |  |
| 1.1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) | 480 | 2.5768 | จังหวัดอุดรธานี เลยหนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ |  |
| 1.2 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) | 700 | 3.6520 | จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด |  |
| 1.3 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) | 1,000 | 4.7200 | จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ |  |
| 1.4 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม | 500 | 3.6400 | จังหวัดนครพนม สกลนคร มุกดาหาร |  |
| 1.5 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี | 600 | 2.9860 | จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ |  |
| 2.กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว | 4,300 | 16.0870 |  |  |
| 2.1 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) | 900 | 2.4080 | จังหวัดอุดรธานี เลยหนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ |  |
| ศูนย์ป่าไม้อุดรธานี | 200 | 0.5360 |  |  |
| ศูนย์ป่าไม้เลย | 100 | 0.2840 |  |  |
| ศูนย์ป่าไม้หนองบัวลำภู | 200 | 0.5250 |  |  |
| ศูนย์ป่าไม้หนองคาย | 300 | 0.7760 |  |  |
| ศูนย์ป่าไม้บึงกาฬ | 100 | 0.2870 |  |  |
| 2.2 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) | 800 | 3.095 | จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด |  |
| ศูนย์ป่าไม้ขอนแก่น | 200 | 0.7710 |  |  |
| ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม | 200 | 0.7710 |  |  |
| ศูนย์ป่าไม้กาฬสินธุ์ | 200 | 0.770 |  |  |
| ศูนย์ป่าไม้ร้อยเอ็ด | 200 | 0.7830 |  |  |
| 2.3 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) | 600 | 3.2520 | จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ |  |
| ศูนย์ป่าไม้นครราชสีมา | 200 | 1.091 |  |  |
| ศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ | 100 | 0.556 |  |  |
| ศูนย์ป่าไม้บุรีรัมย์ | 100 | 0.544 |  |  |
| ศูนย์ป่าไม้สุรินทร์ | 200 | 1.061 |  |  |
| 2.4 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม | 1,200 | 3.597 | จังหวัดนครพนม สกลนคร ,มุกดาหาร |  |
| ศูนย์ป่าไม้นครพนม | 500 | 1.2750 |  |  |
| ศูนย์ป่าไม้สกลนคร | 500 | 1.552 |  |  |
| ศูนย์ป่าไม้มุกดาหาร | 200 | 0.770 |  |  |
| 2.5 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี | 800 | 3.7350 | จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ |  |
| ศูนย์ป่าไม้อุบลราชธานี | 400 | 1.8510 |  |  |
| ศูนย์ป่าไม้อำนาจเจริญ | 100 | 0.5440 |  |  |
| ศูนย์ป่าไม้ยโสธร | 100 | 0.2880 |  |  |
| ศูนย์ป่าไม้ศรีสะเกษ | 200 | 1.052 |  |  |

1.3 วิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ในปี พ.ศ.2563 พร้อมแนวทางการป้องกัน

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.4 ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ถ้ามี)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.5 ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ

| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | สังกัด (ส่วน/ฝ่าย หรือ กอง/สำนัก) | โทรศัพท์/โทรสาร/โทรศัพท์เคลื่อนที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. นายวุฒิกร คุ้มเจริญ | นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ | ส่วนส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ | 0 2561 4292-3 ต่อ 5536 |

5. จัดหาที่ดินให้กับผู้ด้อยโอกาส   ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดฯ จำนวน       83,890         ไร่  งบประมาณ :      1.5812       บาท

1.1 ตารางแผนปฏิบัติการ (ระบุโครงการ/กิจกรรม)

| โครงการ/กิจกรรม | หน่วยงานรับผิดชอบ | เป้าหมาย (ไร่) | งบประมาณ (ล้านบาท) | ระยะเวลาดำเนินงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ไตรมาส 1 (ปี 61) |  |  | ไตรมาส 2 (ปี 62) |  |  | ไตรมาส 3 (ปี 62) |  |  | ไตรมาส 4 (ปี 62) |  |  |  |
|  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| ภาพรวมทั้งประเทศ | กรมป่าไม้ | 200,000 | 14.4220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ภาพรวมในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 - 14 |  | 83,890 | 1.5812 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน | สำนักจัดการที่ดิน ป่าไม้ | 39,476 | 0.8492 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. กิจกรรมตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ | สำนักการอนุญาต | 44,414 | 0.732 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2  การถ่ายทอดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดฯ ในพื้นที่

| เป้าหมายในพื้นที่ |  |  | พื้นที่ดำเนินการ (จังหวัด) | ประเภทป่า (ระบุประเภทและชื่อป่า) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| หน่วยปฏิบัติในพื้นที่/โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย (ไร่) | งบประมาณ (ล้านบาท) |  |  |
| 1. กิจกรรมตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเพื่อการจัดหาที่ดินทำกินให้ชุมชน | 39,476 | 0.8492 |  |  |
| 1. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) | 11,450 | 0.2347 | หนองบัวลำภู | ป่าหนองบัว |
|  |  |  | อุดรธานี | ป่าบะยาว ป่าหัวนาคำ ป่านายูง ป่าหนองกุงทับม้า และ ป่าหนองหญ้าไชย |
| 2. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) | 6,621 | 0.1357 | ขอนแก่น | ป่าหัวฝาย |
|  |  |  | มหาสารคาม | ป่าโคกข่าว ป่าโคกไร่ |
|  |  |  | ร้อยเอ็ด | ป่าดงแม่เผด |
|  |  |  | กาฬสินธุ์ | ป่าดงระแนง ป่านาจารและป่าดงขวาง |
| 3. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) | 3,072 | 0.1000 | บุรีรัมย์ | ป่าโคกใหญ่ ป่าหนองพระสรวล และป่าหนองหมี |
|  |  |  |  | ป่าเขาอังคาร |
| 4. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม | 13,600 | 0.2788 | นครพนม | ป่าดงเซกา แปลงที่สอง (ระยะที่ 1) |
|  |  |  | มุกดาหาร | ป่าดงบังอี่ แปลงที่สี่ แปลงที่ห้า และแปลงที่เจ็ด |
| 5. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี | 4,733 | 0.1000 | ยโสธร | ป่าดงบังอี่ ป่าดงมะไฟ |
| 2. กิจกรรมตรวจสอบและออกหลักฐานการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ | 44,414 | 0.732 |  |  |
| 1. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) | 14,128 | 0.167 | หนองบัวลำภู | ป่าหนองบัว |
|  |  |  | อุดรธานี | ป่าบะยาว ป่าหัวนาคำ ป่านายูง ป่าหนองกุงทับม้า และ ป่าหนองหญ้าไชย |
| 2. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) | 6,621 | 0.171 | ขอนแก่น | ป่าหัวฝาย |
|  |  |  | มหาสารคาม | ป่าโคกข่าว ป่าโคกไร่ |
|  |  |  | ร้อยเอ็ด | ป่าดงแม่เผด |
|  |  |  | กาฬสินธุ์ | ป่าดงระแนง ป่านาจารและป่าดงขวาง |
| 3. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) | 3,072 | 0.091 | บุรีรัมย์ | ป่าโคกใหญ่ ป่าหนองพระสรวล และป่าหนองหมี ป่าเขาอังคาร |
| 4. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม | 15,860 | 0. 214 | นครพนม | ป่าดงเซกา แปลงที่สอง (ระยะที่ 1) |
|  |  |  | มุกดาหาร | ป่าดงบังอี่ แปลงที่สี่ แปลงที่ห้า และแปลงที่เจ็ด |
| 5. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี | 4,733 | 0.089 | ยโสธร | ป่าดงบังอี่ ป่าดงมะไฟ |

1.3 วิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ในปี พ.ศ.2563 พร้อมแนวทางการป้องกัน

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.4 ความก้าวหน้าการดำเนินงาน (ถ้ามี)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.5 ผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ

| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | สังกัด (ส่วน/ฝ่าย หรือ กอง/สำนัก) | โทรศัพท์/โทรสาร/โทรศัพท์เคลื่อนที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| - นายกฤษดา ศรีสง่า | นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ | ส่วนอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ สำนักการอนุญาต | 0 2579 9567 |
| - นางอรวรรณ ปัญญาพรวิทย์ |  | สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ | 0 2579 9567 |